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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGỌK BAY
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /KH-UBND
	           Ngọk Bay, ngày       tháng       năm 2026


KẾ HOẠCH
Thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn xã Ngọk Bay
 
Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Bay về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026;
Ủy ban nhân dân xã Ngọk Bay ban hành[footnoteRef:1] Kế hoạch triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, cụ thể như sau: [1: . Trên cơ sở tham mưu của phòng Văn hóa - Xã hội xã tại Công văn số 1077/CV-VHXH ngày 24/6/ 2026. ] 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận Internet băng rộng miễn phí; giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính (đăng ký khai sinh, cư trú, nộp hồ sơ...) ngay tại nhà văn hóa thôn với sự hỗ trợ của tổ công nghệ số cộng đồng.
- Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận thông tin chính sách, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tham gia các sàn thương mại điện tử và tiếp cận các nội dung giải trí, văn hóa, nghệ thuật…
- Xây dựng nhà văn hóa thôn thành điểm sinh hoạt cộng đồng số nhằm nâng cao đời sống tinh thần và dân trí cho người dân.
2. Yêu cầu:
[bookmark: muc_2]- Hạ tầng Wifi phải đảm bảo tốc độ cao, ổn định, vùng phủ sóng rộng khắp khuôn viên nhà văn hóa, có giải pháp bảo mật thông tin và lọc bỏ nội dung độc hại.
- Có sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong vận hành, bảo trì và quản lý thiết bị, tránh tình trạng "lắp xong bỏ trống".
- Tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có (đường truyền cáp quang, nguồn điện của nhà văn hóa) và lồng ghép hiệu quả nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia.
II. PHẠM VI, NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN. 
1. Phạm vi: Nhà Rông văn hoá tại 05 thôn trên địa bàn xã: Kon Rơ Bang 2, Kon Hơngo Kơtu, Măng La, Plei Klech, Kon Hơngo Klah.
2. Nội dung: Lắp đặt thiết bị phát Wifi (Access Point) chuyên dụng ngoài trời/trong nhà tại nhà Rông văn hoá các thôn phục vụ hoạt động chuyển đổi số, cung cấp thông tin và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số.
3. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2026.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
1. Tổng nguồn vốn: 30.000.000 đồng, trong đó: 
- Ngân sách Trung ương: 30.000.000 đồng.
- Ngân sách địa phương: Không. 
2. Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, Ban nhân dân các thôn triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch đúng thời gian quy định, đạt hiệu quả; đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, địa bàn, không chồng chéo với các dự án, đề án, chương trình, chính sách khác đang thực hiện tại địa phương. 
- Phối hợp với doanh nghiệp viễn thông khảo sát, lựa chọn gói cước và thiết bị phù hợp.
- Trên cơ sở kinh phí được phân bổ và các nội dung hoạt động của Kế hoạch, tham mưu xây dựng dự toán chi tiết thực hiện và thanh, quyết toán đúng quy định hiện hành. 
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã kết quả nội dung thực hiện, sử dụng nguồn vốn được giao; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.
2. Phòng Kinh tế xã hướng dẫn phòng Văn hóa - Xã hội xã làm hồ sơ thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.
3. Ban nhân dân các thôn Kon Rơ Bang 2, Kon Hơngo Kơtu, Măng La, Plei Klech, Kon Hơngo Klah:
- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản thiết bị lắp đặt tại nhà Rông văn hóa thôn.
- Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của thôn để người dân biết và đến sử dụng.
- Chịu trách nhiệm chi trả kinh phí thuê bao từ năm thứ 02 trở đi cho nhà mạng.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện dự án thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ngọk Bay, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc xã;
- Ban nhân dân các thôn: Kon Rơ Bang 2,
  Kon Hơngo Kơtu, Măng La, Plei Klech,
  Kon Hơngo Klah;
- Lưu: VT, VX.
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